...........................................

(miejscowość, data)

..............................................

(Pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ  OFERTY

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –

ZARZĄD  DRÓG  WOJEWÓDZKICH

65-042 ZIELONA  GÓRA

AL. NIEPODLEGŁOŚCI  32

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 186 000 euro (nr ogłoszenia 165815-2014  z dnia 31.07.2014 r.) zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-39/2014) pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy i budowlany), uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z pozwoleniem na rozbiórkę (istniejącej zabudowy) i na tej podstawie zbudowanie magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49”

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: …………………………………………

(słownie:................................................................................................................................................ zł.

zgodnie z wypełnionym  formularzem cenowym, łącznie z podatkiem VAT.

2.    OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i uznajemy się za

związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

3.    OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

4.OŚWIADCZAMY, że roboty objęte zamówieniem wykonamy w terminie: do 31.07.2015 r. z tym, że:

ETAP I – uzyskanie wymaganych pozwoleń w imieniu Zamawiającego i wykonanie robót rozbiórkowych

z niwelacja terenu, przyłącza energetycznego oraz ogrodzenia – do dnia 31.10.2014r. ,

ETAP II – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w imieniu

Zamawiającego oraz realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy wraz z ich odbiorem

końcowym – od dnia 01.11.2014r. do dnia 31.07.2015r.

5.  ROBOTY objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

…………………………………………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

6.   OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w  specyfikacji

istotnych  warunków  zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia

umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

7.    UDZIELAMY 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

8.    DEKLARUJEMY wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.

9.   WADIUM  w kwocie   18.000,00 zł  zostało wniesione w dniu ...................................................

w postaci...........................................................................................................................................

( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

10.  Dane wykonawcy:

kod:..........................................................................................................................

miejscowość:............................................................................................................

ulica…………………………………………………………………………………………

województwo:...........................................................................................................

powiat:.....................................................................................................................

telefony:...................................................................................................................

fax............................................................................................................................

REGON: ..................................................................................................................

Internet :http:/                                /pl

e-mail:......................................................................................................................

adres do korespondencji:

.......................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) .............................................................................

b) .............................................................................

c) .............................................................................

d)..............................................................................

e)..............................................................................

f)..............................................................................

*niepotrzebne  skreślić

Podpisano:

................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 1

do formularza oferty

...................................

(Pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW

Przetarg nieograniczony: „Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy i budowlany), uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z pozwoleniem na rozbiórkę (istniejącej zabudowy) i na tej podstawie zbudowanie magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49”

Oświadczamy, że spełniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

B.  posiadania wiedzy i doświadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

D.  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano:

.........................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

.............................................,dn…………………………

Załącznik nr 1a

do formularza oferty

........................................................

(Pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  O  BRAKU  PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA

Przetarg nieograniczony: „Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy i budowlany), uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z pozwoleniem na rozbiórkę (istniejącej zabudowy) i na tej podstawie zbudowanie magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49”

Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

..............................................

(miejscowość i data)

Podpisano:

.................................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Uwaga:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 2

do formularza oferty

..............................................

(Pieczęć wykonawcy)

WYKAZ    ROBÓT  BUDOWLANYCH

Przetarg nieograniczony: „Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy i budowlany), uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z pozwoleniem na rozbiórkę (istniejącej zabudowy) i na tej podstawie zbudowanie magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49”

- wykażą roboty budowlane* wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone:

* przez robotę budowlaną zamawiający rozumie wykonanie jednej roboty o wartości min. 600.000,00 zł brutto

w zakresie budowy obiektów kubaturowych magazynowych.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi spełniać przynajmniej jeden podmiot..

| Nazwa zamówienia, rodzaj robót, miejsce wykonania: - wykonanie jednej roboty w zakresie budowy obiektów kubaturowych magazynowych | Wartość zrealizowanego zamówienia** (brutto w zł) | Data zakończenia robót (dzień-miesiąc-rok) | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.własne *** lub 2.innych podmiotów *** – wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego, spełniający wymagania określone w pkr 6.1.b) SIWZ |

**wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż skazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

*** niepotrzebne skreślić

Podpisano:

……………………………….………

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub       imienna pieczątka + podpis)

.........................,dnia…………..............

Załącznik nr 3

do formularza oferty

..............................................

(Pieczęć wykonawcy)

# WYKAZ   OSÓB

Przetarg nieograniczony: „Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy i budowlany), uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z pozwoleniem na rozbiórkę (istniejącej zabudowy) i na tej podstawie zbudowanie magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49”

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| Lp. | Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Rodzaj i Nr posiadanych uprawnień zawodowych | Informacja o podstawie dysponowania wskazaną osobą ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | .......................................... Kierownik Budowy | Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji ………………………………………….………… (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* Nr ………………………………………………………………… w specjalności ………………………………………………… w zakresie ……………………………………………………… Data uzyskania uprawnień : …………………………………………………………………… (dzień-miesiąc-rok) |  |
| 2 | .......................................... Kierownik robót sanitarnych | Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji ………………………………………….………… (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* Nr ………………………………………………………………… w specjalności ………………………………………………… w zakresie ……………………………………………………… Data uzyskania uprawnień : …………………………………………………………………… (dzień-miesiąc-rok) |  |
| 3 | .............................................. Kierownik robót energetycznych | Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji ………………………………………….………… (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* Nr ………………………………………………………………… w specjalności ………………………………………………… w zakresie ……………………………………………………… Data uzyskania uprawnień : …………………………………………………………………… (dzień-miesiąc-rok) |  |
| 4 | .............................................. Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej | Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji ………………………………………….………… (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* Nr ………………………………………………………………… w specjalności ………………………………………………… w zakresie ……………………………………………………… Data uzyskania uprawnień : …………………………………………………………………… (dzień-miesiąc-rok) |  |
| 5 | .............................................. Projektant branży energetycznej | Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji ………………………………………….………… (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* Nr ………………………………………………………………… w specjalności ………………………………………………… w zakresie ……………………………………………………… Data uzyskania uprawnień : …………………………………………………………………… (dzień-miesiąc-rok) |  |
| 6 | .......................................... Projektant branży sanitarnej | Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji ………………………………………….………… (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* Nr ………………………………………………………………… w specjalności ………………………………………………… w zakresie ……………………………………………………… Data uzyskania uprawnień : …………………………………………………………………… (dzień-miesiąc-rok) |  |

*-niepotrzebne skreślić

**- w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą, należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - tj. gdy wskazana osoba jest udostępniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) – należy wpisać „dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,  spełniające wymagania określone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginał dokumentu).

Podpisano:

...........................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

.............................................,dn………………………

…………………………

(Pieczęć wykonawcy )

Załącznik nr 3a

do formularza oferty

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH

Przetarg nieograniczony: „Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy i budowlany), uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z pozwoleniem na rozbiórkę (istniejącej zabudowy) i na tej podstawie zbudowanie magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49”

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Podpisano:

……………………………………………..                                                                                                                                                                                                             						(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

.............................................,dn.…………………………

Załącznik nr 4

do formularza oferty

...................................

(pieczęć wykonawcy)

INFORMACJA

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Przetarg nieograniczony: „Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy i budowlany), uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z pozwoleniem na rozbiórkę (istniejącej zabudowy) i na tej podstawie zbudowanie magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49”

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot :

- nie należy do grupy kapitałowej*,

- należy do grupy  kapitałowej*.  W związku z tym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której  mowa  w  art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:

- …………………………………………..

- …………………………………………..

- …………………………………………..

- …………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

Podpisano:

.......................................,dn......................              		 	  	........................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Uwaga:

Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 5

do formularza oferty

...................................

(pieczęć podmiotu)

ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW

(opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu* – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy i budowlany), uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z pozwoleniem na rozbiórkę (istniejącej zabudowy) i na tej podstawie zbudowanie magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49”

nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-39/2014

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………….…….………….…….

- charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………….

- zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………..…………...…….

__________________ dnia __ __ _____ roku

_______________________________

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej

do reprezentacji Podmiotu)

*podać właściwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1.	pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2.	dokumenty dotyczące:

a)	zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c)	charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d)	zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

…………………………

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy i budowlany), uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z pozwoleniem na rozbiórkę (istniejącej zabudowy) i na tej podstawie zbudowanie magazynu soli wraz z infrastrukturą na terenie Obwodu Drogowego w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 49”

| Lp | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Cena ryczałtowa netto zł |
| --- | --- | --- |
| PLANOWANE KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH | X |
| 1 | Budowa magazynu soli |  |
| 2 | Budowa pomieszczenia dla produkcji i magazynowania roztworu soli wraz z montażem urządzeń do produkcji i magazynowania roztworu soli (kpl) |
| 3 | Przyłącze energetyczne |  |
| 4 | Przyłącze wodociągowe |  |
| 5 | Odwodnienie |  |
| 6 | Wykonanie komunikacji (drogi i place ) |  |
| 7 | Oświetlenie |  |
| 8 | Wiata stalowa |  |
| 9 | Zasieki Żelbetowe |  |
| 10 | Ogrodzenie z dwoma bramami sterowanymi elektrycznie |  |
| 11 | Roboty rozbiórkowe (magazyn, garaże, portiernia) i niwelacja terenu |  |
| SUMA PLANOWANYCH KOSZTÓW ROBÓT BUDOWALNYCH |  |
| PLANOWANE KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH | X |
| 12 | Koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza |
| 13 | Uzyskanie mapy do celów projektowych |  |
| 14 | Opracowanie operatów ochrony środowiska |  |
| 15 | Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej |  |
| 16 | Inwentaryzacja obiektów i zagospodarowania terenu |  |
| SUMA PLANOWANYCH KOSZTÓW PRAC PROJEKTOWYCH |  |
| Razem wartość netto zł.: |  |
| Podatek VAT 23%zł.: |  |
| Razem wartość brutto zł.: |  |
| Słownie wartość brutto: ....................................................................................................................................................... zł |
| Uwagi: |  |  |
| Wynagrodzenie ryczałtowe, oferty skalkulować w oparciu o zakres podany w opisie przedmiotu zamówienia i programie funkcjonalno - użytkowym. Wynagrodzenie ryczałtowe nie podlega zmianom w okresie realizacji zamówienia jest to cena ostateczna |

Podpisano:

…………………

(czytelny podpis upełnomocnionego

przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis