...........................................

(miejscowość, data)

..............................................

(Pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ  OFERTY

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –

ZARZĄD  DRÓG  WOJEWÓDZKICH

65-042 ZIELONA  GÓRA

AL. NIEPODLEGŁOŚCI  32

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. (nr ogłoszenia 2014/S 117-205938 z dnia 20.06.2014r.) zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr sprawy ZDW-ZG-WZ-3310-29/2014) pod nazwą:

Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap I (w ciągu dróg wojewódzkich nr 158-160)

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: …………………………………………

(słownie:................................................................................................................................................ zł.

zgodnie z wypełnionym  formularzem cenowym, łącznie z podatkiem VAT.

2.    OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i uznajemy się za

związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

3.    OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

4.OŚWIADCZAMY, że roboty objęte zamówieniem wykonamy w terminie: do 31.08.2015 r.

5.  ROBOTY objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

…………………………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….……..

6.   OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w  specyfikacji

istotnych  warunków  zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia

umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

7.    UDZIELAMY 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.

8.    DEKLARUJEMY rozpoczęcie robót nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

9.    DEKLARUJEMY wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.

10.   WADIUM  w kwocie   100.000,00 zł  zostało wniesione w dniu ...................................................

w postaci...........................................................................................................................................

( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

11.  Dane wykonawcy:

kod:..........................................................................................................................

miejscowość:............................................................................................................

ulica…………………………………………………………………………………………

województwo:...........................................................................................................

powiat:.....................................................................................................................

telefony:...................................................................................................................

fax............................................................................................................................

REGON: ..................................................................................................................

Internet :http:/                                /pl

e-mail:......................................................................................................................

adres do korespondencji:

.......................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) .............................................................................

b) .............................................................................

c) .............................................................................

d)..............................................................................

e)..............................................................................

f)..............................................................................

*niepotrzebne  skreślić

Podpisano:

................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 1

do formularza oferty

...................................

(Pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O  SPEŁNIANIU  WARUNKÓW

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap I (w ciągu dróg wojewódzkich nr 158-160)

Oświadczamy, że spełniamy warunki w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

B.  posiadania wiedzy i doświadczenia;

C. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;

D.  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano:

.........................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

.............................................,dn…………………………

Załącznik nr 1a

do formularza oferty

........................................................

(Pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE  O  BRAKU  PODSTAW  DO  WYKLUCZENIA

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap I (w ciągu dróg wojewódzkich nr 158-160)

Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

..............................................

(miejscowość i data)

Podpisano:

.................................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Uwaga:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 2

do formularza oferty

..............................................

(Pieczęć wykonawcy)

WYKAZ    ROBÓT  BUDOWLANYCH

Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap I (w ciągu dróg wojewódzkich nr 158-160)

Wykaz robót budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

* przez robotę budowlaną zamawiający rozumie wykonanie jednego zadania o wartości  min. 10.000.000,00 zł brutto

w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy drogi klasy Z lub wyższej.

| Nazwa zamówienia, rodzaj robót, miejsce wykonania: - budowa, przebudowa, rozbudowa drogi klasy Z lub wyższej | Wartość zrealizowanego zamówienia** (brutto w zł) | Data zakończenia robót (dzień-miesiąc-rok) | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.własne *** lub 2.innych podmiotów *** – wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego, spełniający wymagania określone w pkt 6.1.b) SIWZ |

**wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż skazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

*** niepotrzebne skreślić

Podpisano:

……………………………….………

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela lub       imienna pieczątka + podpis)

.........................,dnia…………..............

Załącznik nr 3

do formularza oferty

..............................................

(Pieczęć wykonawcy)

# WYKAZ   OSÓB

# Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap I (w ciągu dróg wojewódzkich nr 158-160)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| Lp. | Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Rodzaj i Nr posiadanych uprawnień zawodowych | Informacja o podstawie dysponowania wskazaną osobą ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | .................................... Kierownik Budowy-robót drogowych | Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji ………………………………………….………… (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* Nr ………………………………………………………………… w specjalności ………………………………………………… w zakresie ……………………………………………………… Data uzyskania uprawnień : …………………………………………………………………… (dzień-miesiąc-rok) |  |
| 2 | ............................................ Kierownik robót sanitarnych | Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji ………………………………………….………… (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* Nr ………………………………………………………………… w specjalności ………………………………………………… w zakresie ……………………………………………………… Data uzyskania uprawnień : …………………………………………………………………… (dzień-miesiąc-rok) |  |
| 3 | .............................................. Kierownik robót energetycznych | Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji ………………………………………….………… (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* Nr ………………………………………………………………… w specjalności ………………………………………………… w zakresie ……………………………………………………… Data uzyskania uprawnień : …………………………………………………………………… (dzień-miesiąc-rok) |  |
| 4 | ............................................. Kierownik robót telekomunikacyjnych | Uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji ………………………………………….………… (kierowanie robotami budowlanymi, projektowanie) bez ograniczeń*/ w ograniczonym zakresie* Nr ………………………………………………………………… w specjalności ………………………………………………… w zakresie ……………………………………………………… Data uzyskania uprawnień : …………………………………………………………………… (dzień-miesiąc-rok) |  |

*-niepotrzebne skreślić

**- w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą, należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku dysponowania personelem na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - tj. gdy wskazana osoba jest udostępniona przez inny podmiot (podmiot trzeci) – należy wpisać „dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,  spełniające wymagania określone w pkt 6.1.b) SIWZ. (oryginał dokumentu).

Podpisano:

...........................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

.............................................,dn………………………

…………………………

(Pieczęć wykonawcy )

Załącznik nr 3a

do formularza oferty

OŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH

# Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap I (w ciągu dróg wojewódzkich nr 158-160)

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Podpisano:

……………………………………………..                                                                                                                                                                                                             						(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

.............................................,dn.…………………………

Załącznik nr 4

do formularza oferty

...................................

(pieczęć wykonawcy)

INFORMACJA

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Przetarg nieograniczony:  Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap I (w ciągu dróg wojewódzkich nr 158-160)

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp oświadczam, iż reprezentowany przeze mnie podmiot :

- nie należy do grupy kapitałowej*,

- należy do grupy  kapitałowej*.  W związku z tym przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której  mowa  w  art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp:

- …………………………………………..

- …………………………………………..

- …………………………………………..

- …………………………………………..

*niepotrzebne skreślić

Podpisano:

.......................................,dn......................              		 	  	........................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Uwaga:

Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 5

do formularza oferty

...................................

(pieczęćpodmiotu)

ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW

(opcjonalnie)

Działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(określenie zasobu* – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: Budowa obwodnicy m. Drezdenko – etap I (w ciągu dróg wojewódzkich nr 158-160),  nr sprawy : ZDW-ZG-WZ-3310-29/2014

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………….…….………….…….

- charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………….

- zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………..…………...…….

__________________ dnia __ __ _____ roku

_______________________________

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej

do reprezentacji Podmiotu)

*podać właściwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:

1.	pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp

2.	dokumenty dotyczące:

a)	zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c)	charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d)	zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

...........................................

pieczęć Wykonawcy

| FORMULARZ CENOWY |
| --- |
| BUDOWA OBWODNICY M.DREZDENKO - ETAP I (W CIAGU DRÓG WOJ. NR 158-160) |
|  | A | BRANŻA DROGOWA |  |  |  |  |
| Lp. | NR SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) kol.5 x kol.6 |
|  |  |  | Jm. | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| * | D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45110000-8 Przygotowanie terenu pod budowę | x | x | x | x |
|  | D 01.01.01 | ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH. | x | x | x | x |
| 1 |  | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. | km | 1,66 |  |  |
| * | D 01.02.01 | USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW. | x | x | x | x |
| 2 |  | Wycięcie drzew o średnicy do 35 cm z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 40 km. | szt. | 8,00 |  |  |
| 3 |  | Wycięcie drzew o średnicy 36-55 cm z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 40 km. | szt. | 12,00 |  |  |
| 4 |  | Wycięcie drzew o średnicy ponad 55 cm z karczowaniem pni, utylizacją karpiny i gałęzi na składowisku Wykonawcy oraz wywóz drewna na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 40 km. | szt. | 23,00 |  |  |
| 5 |  | Wycięcie i wykarczowanie krzaków i poszycia z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy | ha | 0,06 |  |  |
| * | D 01.02.02 | ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ HUMUSU LUB /I DARNINY/. | x | x | x | x |
| 6 |  | Mechaniczne usunięcie darniny grubości 10 cm za pomocą spycharek z wywozem na skład wykonawcy | m2 | 4 525,00 |  |  |
| 7 |  | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywozem na składowisko wykonawcy | m3 | 7 582,00 |  |  |
| 8 |  | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ze spryzmowaniem w bliskości robót i do wykorzystania przy humusowaniu | m3 | 1 804,00 |  |  |
| * | D 01.02.04 | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW | x | x | x | x |
| 9 |  | Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 3 cm z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy | m2 | 1 502,00 |  |  |
| 10 |  | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 15 cm z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy | m2 | 25,00 |  |  |
| 11 |  | Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy | szt. | 33,00 |  |  |
| 12 |  | Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy | szt. | 20,00 |  |  |
| 13 |  | Rozebranie słupków hektometrowych i kilometrowych z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy | szt. | 8,00 |  |  |
| 14 |  | Rozbiórki ścianek czołowych przepustów z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy | m3 | 5,00 |  |  |
| 15 |  | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. w-wy od 7 - 21 cm, frezowina do późniejszego wykorzystania | m2 | 4 736,00 |  |  |
| * | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE CPV 45112000-5: Roboty w zakresie usuwania gleby | x | x | x | x |
| 16 | D.02.01.01. | Roboty ziemne poprzeczne na odkład | m3 | 505,00 |  |  |
| 17 |  | Wykonanie wykopów z wywozem i utylizacja na składowisko wykonawcy | m3 | 151,00 |  |  |
| * | D 02.03.01b | WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO I NASYPU GEOSYNTETYKAMI | x | x | x | x |
| 18 |  | Ułożenie zbrojenia nasypu z geotkaniny o wytrzymałości Fd = 25 kN/m, Fk = 100 kN/m | m2 | 12 144,00 |  |  |
| 19 |  | Zabezpieczenie skarp nasypu przed erozją - geosiatka o wytrzymałości Fd = 14 kN/m, Fk=15 kN/m | m2 | 8 060,00 |  |  |
| * | D 02.03.01 | WYKONANIE NASYPÓW. | x | x | x | x |
| 20 |  | Wykonywanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu (roboty ziemne poprzeczne) z zagęszczaniem i formowaniem | m3 | 505,00 |  |  |
| 21 |  | Wykonywanie nasypów z materiału nasypowego - konstrukcja nr 2 , z pozyskaniem i transportem materiału | m3 | 55 537,00 |  |  |
| 22 |  | Schodkowanie skarp istniejących nasypów | m2 | 2 269,00 |  |  |
| * | D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | x | x | x | x |
| * |  | PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI | x | x | x | x |
| 23 | D.03.01.02 | Montaż konstrukcji przepustu z rur stalowych spiralnych karbowanych kołowego o średnicy 800 mm | m | 15,70 |  |  |
| 24 |  | Montaż konstrukcji przepustu z rur stalowych spiralnych karbowanych kołowego o średnicy 1000 mm | m | 19,40 |  |  |
| 25 |  | Montaż konstrukcji przepustu z rur stalowych spiralnych karbowanych kołowego o średnicy 1200 mm | m | 20,40 |  |  |
| 26 |  | Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem i rozparciem oraz odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy | m3 | 302,00 |  |  |
| 27 |  | Beton fundamentów klasy C 25/30 w deskowaniu - elementy kończące | m3 | 3,40 |  |  |
| 28 |  | Betonowanie podbudowy C8/10 pod umocnienie skarp nasypu przy przepuście | m3 | 3,00 |  |  |
| 29 |  | Ułożenie podbudowy tłuczniowej średnia grubości 30 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym - z transportem materiału | m3 | 41,20 |  |  |
| 30 |  | Ułożenie warstwy fundamentu oraz podsypki zapierającej piaskowej 0-20 mm, o grubości warstwy do 40 cm pod rurą wraz z zagęszczeniem do Is>0,98; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy | m3 | 40,10 |  |  |
| 31 |  | Wykonanie obsypki i zasypki przeustu z gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego | m3 | 500,63 |  |  |
| 32 |  | Wykonanie narzutu kamiennego o grubości 33 cm - wlot i wylot | m3 | 13,40 |  |  |
| 33 |  | Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 45 kN/m | m2 | 292,60 |  |  |
| 34 |  | Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 120 kN/m | m2 | 324,10 |  |  |
| 35 |  | Montaż (założenie) reperów na konstrukcji mostu wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi | szt. | 6,00 |  |  |
| * | D 04.00.00 | PODBUDOWY CPV:45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | x | x | x | x |
| 36 | D.04.01.01 | Korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 15 683,00 |  |  |
| * | D 04.03.01 | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH. | x | x | x | x |
| 37 |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne | m2 | 12 220,00 |  |  |
| 38 |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne | m2 | 20 680,00 |  |  |
| 39 |  | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - warstwy niebitumiczne | m2 | 11 692,00 |  |  |
| 40 |  | Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - warstwy bitumiczne | m2 | 20 680,00 |  |  |
| * | D 04.04.02 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. | x | x | x | x |
| 41 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 15 cm | m2 | 365,00 |  |  |
| 42 |  | Wykonanie podbudowyj z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 20 cm | m2 | 11 183,00 |  |  |
| * | D 04.05.01 | PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM. | x | x | x | x |
| 43 |  | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, śr.gr. w-wy 12 cm | m2 | 9 999,00 |  |  |
| 44 |  | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, śr.gr. w-wy 16 cm | m2 | 276,00 |  |  |
| * | D 04.06.01 | PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU. | x | x | x | x |
| 45 |  | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm | m2 | 252,00 |  |  |
| * | D 04.07.01 | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | x | x | x | x |
| 46 |  | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P, gr. w-wy 10 cm | m2 | 10 166,00 |  |  |
| * | D 04.11.01 | PODBUDOWA Z DESTRUKTU POFREZOWEGO. | x | x | x | x |
| 47 |  | Wykonanie podbudowy z destruktu pofrezowego gr. warstwy 25 cm | m2 | 509,00 |  |  |
| * | 05.00.00 | NAWIERZCHNIE CPV:45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | x | x | x | x |
| * | D 05.01.03 | NAWIERZCHNIA ŻWIROWA. | x | x | x | x |
| 48 |  | Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, gr. w-wy 20 cm | m2 | 400,00 |  |  |
| * | D 05.03.01 | NAWIERZCHNIA KOSTKOWA. | x | x | x | x |
| 49 |  | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej gr. 9 cm | m2 | 252,00 |  |  |
| * | D 05.03.05/b | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA | x | x | x | x |
| 50 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa wiążąca, gr. warstwy 4 cm | m2 | 348,00 |  |  |
| 51 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 22W warstwa wiążąca, gr. warstwy 8 cm | m2 | 10 471,00 |  |  |
| * | D 05.03.05/a | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA | x | x | x | x |
| 52 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna o grubości 4 cm | m2 | 348,00 |  |  |
| * | D 05.03.13a | NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA). | x | x | x | x |
| 53 |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, grubość warstwy 4 cm | m2 | 10 166,00 |  |  |
| * | D 05.03.23a | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ. | x | x | x | x |
| 54 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm | m2 | 386,00 |  |  |
| * | D 05.03.26 | NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU FREZOWANIA NAWIERZCHNI | x | x | x | x |
| 55 |  | Wykonanie nawierzchni z destruktu po frezowaniu nawierzchni asfaltowej grubości 20 cm | m2 | 570,00 |  |  |
| 56 | D.05.03.26g | Połązenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącego - zakup i ułożenie geosiatki z włókna szklanego między warstwami asfaltowymi nawierzchni na połączeniu starej i nowej nawierzchni o wytrzymałości na rozciąganie w kierunku podłużnym i poprzecznym powyżej 80N/m. | m2 | 15,00 |  |  |
| * | D 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV:45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | x | x | x | x |
| * | D 06.01.01 | UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW. | x | x | x | x |
| 57 |  | Plantowanie powierzchni skarp z obrobieniem na czysto | m2 | 184,90 |  |  |
| 58 |  | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm | m2 | 17 600,00 |  |  |
| 59 |  | Umocnienie skarp kamieniem naturalnym o śr. 15-20 cm układanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm | m2 | 3,00 |  |  |
| 60 |  | Umocnienie skrap brukowcem grubości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 71,90 |  |  |
| 61 |  | Umocnienie skarpy z kostki kamiennej o grubości 6 cm - szarej, na podbetonie C8/10 | m2 | 130,74 |  |  |
| 62 |  | Umocnienie dna rowów kamieniem naturalnym o śr. 15-20 cm układanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm | m2 | 3,00 |  |  |
| 63 |  | Umocnienie wylotu z separatora betonem klasy C16/20 wg KPED k.02.16 | szt. | 3,00 |  |  |
| * | D 06.02.01 | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | x | x | x | x |
| 64 |  | Montaż przepustu rurowego z rur PEHD o średnicy f 600 mm | m | 33,60 |  |  |
| 65 |  | Montaż przepustu rurowego z rur PEHD o średnicy f 1000 mm | m | 12,40 |  |  |
| 66 |  | Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem i rozparciem oraz odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy | m3 | 230,10 |  |  |
| 67 |  | Ułożenie podbudowy tłuczniowej średnia grubości 30 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym - z transportem materiału | m3 | 19,60 |  |  |
| 68 |  | Ułożenie warstwy fundamentu oraz podsypki zapierającej piaskowej 0-20 mm, o grubości warstwy do 40 cm pod rurą wraz z zagęszczeniem do Is>0,98; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy | m3 | 16,50 |  |  |
| 69 |  | Beton fundamentów klasy C 25/30 w deskowaniu - elementy kończące | m3 | 4,80 |  |  |
| 70 |  | Montaż (założenie) reperów na konstrukcji mostu wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi | szt. | 8,00 |  |  |
| 71 |  | Wykonanie narzutu kamiennego o grubości 33 cm - wlot i wylot | m3 | 2,80 |  |  |
| 72 |  | Ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 45 kN/m | m2 | 116,00 |  |  |
| * | D 06.04.01 | ROWY | x | x | x | x |
| 73 |  | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu | m | 309,00 |  |  |
| * | D 07.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV:45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | x | x | x | x |
| * | D 07.01.01 | OZNAKOWANIE POZIOME. | x | x | x | x |
| 74 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (chemoutwardzalne) - linie ciągłe | m2 | 114,00 |  |  |
| 75 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (chemoutwardzalne) - linie przerywane | m2 | 58,24 |  |  |
| 76 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (chemoutwardzalne) - strzałki i inne symbole | m2 | 62,00 |  |  |
| * | D 07.02.01 | OZNAKOWANIE PIONOWE. | x | x | x | x |
| 77 |  | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych o pow. do 1 m2 | kompl. | 54,00 |  |  |
| 78 |  | Ustawienie podpór o konstrukcji przestrzennej dla tablic o pow. powyżej 4.5 m2 | szt. | 6,00 |  |  |
| 79 |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych o powierzchni do 1 m2 | szt. | 61,00 |  |  |
| 80 |  | Montaż znaków zintergrowanych C9 z U5a | kpl. | 7,00 |  |  |
| 81 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych o pow. Powyżej 4.5 m2 do gotowych podpór | szt. | 6,00 |  |  |
| * | D 07.02.03 | SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE. | x | x | x | x |
| 82 |  | Ustawienie słupków prowadzących - U1b ze znakami U7 i U8 | szt. | 2,00 |  |  |
| 83 |  | Ustawienie słupków prowadzących - U1a ze znakami U7, U8 i U1f | szt. | 28,00 |  |  |
| * | D 07.05.01 | BARIERY OCHRONNE STALOWE. | x | x | x | x |
| 84 |  | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych N2W5A - przekładkowych w rozstawie co 4 m | m | 832,00 |  |  |
| 85 |  | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych N2W5A - odcinki początkowe i końcowe o długości 12m | m | 216,00 |  |  |
| 86 |  | Zabezpieczenie ślepych wylotów z obwodnicy (zapory U-20 + B-1 oraz pryzmy z kruszywa) | kpl. | 2,00 |  |  |
| * | D 08.00.00 | ELEMENTY ULIC CPV:45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | x | x | x | x |
| * | D 08.01.01b | KRAWĘŻNIKI BETONOWE. | x | x | x | x |
| 87 |  | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z oporem | m | 2 092,00 |  |  |
| * | D 08.01.02a | KRAWĘŻNIKI KAMIENNE. | x | x | x | x |
| 88 |  | Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach o wys. 35 cm x szer. 20 cm na ławie betonowej z oporem | m | 334,00 |  |  |
| * | D 08.02.01 | CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH . | x | x | x | x |
| 89 |  | Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 80,00 |  |  |
| * | D 08.03.01 | OBRZEŻA BETONOWE | x | x | x | x |
| 90 |  | Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm | m | 150,00 |  |  |
| 91 |  | Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m | 38,00 |  |  |
| * | D 08.05.01 | ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH. | x | x | x | x |
| 92 |  | Ułożenie prefabrykowanych płyt betonowych (wg KPED k. 01.03) na dnie rowu | m | 6,00 |  |  |
| * | D 08.05.04 | ŚCIEKI Z BRUKOWCA. | x | x | x | x |
| 93 |  | Ułożenie ścieku z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej prostokątnej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej 0,20x0,30 m z betonu C12/15 | m | 355,00 |  |  |
| * | D 09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych | x | x | x | x |
| * | D 09.01.01 | ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI) | x | x | x | x |
| 94 |  | Wykonanie trawników parkowych siewemna terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem | m2 | 116,00 |  |  |
| 95 |  | Wykonanie trawników parkowych siewem przy uprawie ręcznej z nawożeniem | m2 | 1 041,00 |  |  |
| 96 |  | Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie z zaprawą dołów średnicy i głębokości 0,5m. | szt. | 47,00 |  |  |
| 97 |  | Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie bez zaprawy dołów o średnicy głębokości 0,5m | szt. | 6,00 |  |  |
| 98 |  | Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5m. | szt. | 4 865,00 |  |  |
| 99 |  | Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5m | szt. | 83,00 |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (suma poz. od poz.1 do poz. 99) zł: |  |

Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………....................................................

.....................................  zł

Podpisano:

.................................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

............................................

pieczęć  Wykonawcy

| FORMULARZ CENOWY |
| --- |
| BUDOWA OBWODNICY M.DREZDENKO - ETAP I (W CIAGU DRÓG WOJ. NR 158-160) |
|  | B | BRANŻA MOSTOWA |  |
|  | NR SST |  | Jednostka | Cena | Wartość netto zł kol.5 x kol.6 |
| Lp. |  | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Nazwa | Ilość | jednostkowa netto zł |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Budowa przepustu P-14 w km 0+110,71 drogi wojewódzkiej nr 158 | x | x | x | x |
| 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | x |
| x | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| x | D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | x | x | x | x |
| 1 |  | - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy mostu w terenie równinnym | km | 0,05 |  |  |
| x | D.01.02.03. | Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich: | x | x | x | x |
| 2 |  | - demontaż barier ochronnych mostowych: jednostronnych z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy | Mg | 0,96 |  |  |
| 3 |  | - burzenie (rozbiórka mechaniczna) murów z kamienia na zaprawie cementowej o grubości ponad 40 cm z wywozem i utylizacja na składowisko wykonawcy | m3 | 5,70 |  |  |
| x | D.06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x |
| 45112000-5 | Roboty ziemne i wykopaliskowe. |
| x | D.06.01.01. | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków | x | x | x | x |
| 4 |  | - ręczne plantowanie (obrobieniem na czysto) powierzchni skarp | m2 | 88,00 |  |  |
| 5 |  | - umocnienie skarp brukowcem grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 88,00 |  |  |
| 6 |  | - betonowanie podbudowy (C8/10) pod umocnienie skarp nasypu przy przepuście | m3 | 8,80 |  |  |
| 7 |  | - ustawienie obrzeży betonowych 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 42,50 |  |  |
| 8 |  | - ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem wraz z wykonaniem wykopu | m | 3,00 |  |  |
| 9 |  | - wykonanie ławy betonowej C8/10 z oporem | m3 | 0,30 |  |  |
| 45223200-8 | Roboty konstrukcyjne |
| x | M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE | x | x | x | x |
| x | M. 11.01.01. | Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem | x | x | x | x |
| 10 |  | - wykonanie wykopów w gruncie wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy | m3 | 62,00 |  |  |
| x | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem | x | x | x | x |
| 11 |  | - formowanie nasypów z gruntu sypkiego - wraz z zagęszczeniem do Is=1,00 i transportem z dokopu Wykonawcy | m3 | 221,00 |  |  |
| x | M.11.07.01 | Ścianka szczelna stalowa | x | x | x | x |
| 12 |  | - wbicie ścianki szczelnej stalowej długości h=4,0 m | m | 7,00 |  |  |
| 13 |  | - wyciągnięcie ścianki szczelnej o długości 4,0 m | m | 7,00 |  |  |
| x | M.11.08.05 | Wzmacnianie podłoża metodą iniekcji strumieniowej (jet grouting) | x | x | x | x |
| 14 |  | - wykonanie kolumn gruntowo-cementowych - wzmocnienir podłoża metodą iniekcji ciśnieniowej (jet-grouting) - o średnicy 1000 mm i długości 10 m | m | 120,00 |  |  |
| x | M.12.00.00 | ZBROJENIE | x | x | x | x |
| x | M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-II, A-III | x | x | x | x |
| x |  | - wykonanie oraz montaż zbrojenia elementów obiektu stalą klasy A-IIIN | x | x | x | x |
| 15 |  | - f 10÷20 mm - płyta denna | kg | 6 072,00 |  |  |
| 16 |  | - f 10 mm - wieńce żelbetowe | kg | 68,00 |  |  |
| x | M.13.00.00 | BETON | x | x | x | x |
| x | M.13.01.01 | Beton fundamentów klasy C25/30 w deskowaniu | x | x | x | x |
| 17 |  | - wykonanie płyty dennej z betonu klasy C25/30 w deskowaniu | m3 | 22,90 |  |  |
| x | M.13.01.03 | Beton podpór klasy C25/30 w elementach o grubości < 60 cm | x | x | x | x |
| 18 |  | - wykonanie elementów podpór (ścian czołowych) z betonu klasy C25/30 w deskowaniu, | m3 | 10,70 |  |  |
| x | M.13.01.05. | Beton ustroju niosącego klasy C25/30 w elementach o grubości < 60 cm | x | x | x | x |
| 19 |  | - wykonanie zwieńczenia przepustu z betonu klasy C25/30 w deskowaniu, | m3 | 1,80 |  |  |
| x | M.13.02.02. | Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania | x | x | x | x |
| 20 |  | - ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C16/20pod fundamenty - korka betonowego, | m3 | 36,00 |  |  |
| 21 |  | - wypełnienie ciekłym betonem C16/20, istniejącego przepustu | m3 | 6,70 |  |  |
| x | M.14.00.00. | KONSTRUKCJE STALOWE | x | x | x | x |
| x | M.14.01.10. | Konstrukcje stalowe przepustów drogowych | x | x | x | x |
| 22 |  | • montaż konstrukcji stalowej przepustu z blachy falistej z segmentów (konstrukcja wielopłaszczowa MP 200 typ WA4 - zabezpieczenie antykorozyjne cynkowanie 1280x2950) - długość dołem | m | 23,08 |  |  |
| x | M.15.00.00 | IZOLACJE | x | x | x | x |
| x | M.15.01.03 | Izolacje bitumiczne wykonane na zimno | x | x | x | x |
| 23 |  | - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych betonu wieńców i innych elementów - poprzez dwukrotne posmarowanie materiałem powłokowym (roztwór asfaltowy) do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem | m2 | 3,90 |  |  |
| x | M.20.00.00. | INNE ROBOTY MOSTOWE | x | x | x | x |
| x | M.20.01.08. | Punkty pomiarowo-kontrolne | x | x | x | x |
| 24 |  | - montaż (założenie) reperów na konstrukcji mostu wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi | szt. | 2,00 |  |  |
| x | M.20.01.12 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu | x | x | x | x |
| 25 |  | - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych gzymsów wraz ze szpachlowaniem | m2 | 6,70 |  |  |
| 26 |  | - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów | m2 | 6,70 |  |  |
| x | M.20.02.07. | Przełożenie tymczasowe koryta rzeki | x | x | x | x |
| 27 |  | - wykonanie wykopów (oraz ich zasypanie) dla potrzeb tymczasowego przełożenia koryta rzeki - koryta obiego-we (z grodzą ziemną z gruntu nieprzepuszczalnego) | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 28 |  | - ułożenie i rozebranie rury o średnicy 150 cm na cieku obiegowym | ryczałt | 1,00 |  |  |
| x | M.20.02.06. | Umocnienie brzegów i dna cieku | x | x | x | x |
| 29 |  | - pogłębienie ręczne koryta cieku - z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy | m3 | 12,00 |  |  |
| 30 |  | - plantowanie (obrobieniem na czysto) powierzchni skarp | m2 | 50,00 |  |  |
| 31 |  | - umocnienie skarp kostką betonową grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 50,00 |  |  |
| 32 |  | - betonowanie podbudowy (C8/10) pod umocnienie skarp nasypu przy przepuście | m3 | 5,00 |  |  |
| 33 |  | - wykonanie narzutu kamiennego o grubości 30 cm - wlot i wylot | m3 | 8,40 |  |  |
| 34 |  | - wykonanie murków betonowych 30×100 cm z betonu C15/20 w deskowaniu | m3 | 6,00 |  |  |
| Budowa PP-16 w km 3+995,30 | x | x | x | x |
| 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | x |
| x | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| x | D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | x | x | x | x |
| 35 |  | - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy mostu w terenie równinnym | km | 0,10 |  |  |
| x | D.04.00.00. | PODBUDOWY | x | x | x | x |
| x | D.04.02.01. | Warstwy odsączające i odcinające | x | x | x | x |
| 36 |  | - wykonanie warstwy amortyzującej z piasku grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem - na płytach przejściowych | m2 | 57,80 |  |  |
| x | D.04.08.01. | Wyrównanie podbudowy miesznkami mineralno-bitumicznymi | x | x | x | x |
| 37 |  | - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W | Mg | 41,70 |  |  |
| x | D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| x | D.05.03.12 | Nawierzchnia z asfaltu twardolanego | x | x | x | x |
| 38 |  | -ułożenie warstwy ochronno-wiążącej grubości 4 cm z asfaltu lanego MA 11 | m2 | 150,50 |  |  |
| x | D.05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (typ SMA) - warstwa ścieralna | x | x | x | x |
| 39 |  | -ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki grysowo-mastyksowej typu SMA 11 - na obiekcie | m2 | 150,50 |  |  |
| x | D.05.04.01. | Nawierzchnia syntetyczna - warstwa ścieralna grubości do 6 mm | x | x | x | x |
| 40 |  | - wykonanie nawierzchni chodników na konstrukcji nośnej z żywic epoksydowo-poliuretanowych | m2 | 13,20 |  |  |
| x | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x | x |
| x | D.07.05.01. | Bariery ochronne stalowe | x | x | x | x |
| 41 |  | - ustawienie barier ochronnych stalowych N2W2B przy rozstawie słupków co 1 m - odcinek wzmocniony | m | 32,00 |  |  |
| 42 |  | - ustawienie barier ochronnych stalowych H1W5A przy rozstawie słupków co 2 m - odcinek przejściowy | m | 128,00 |  |  |
| 45223200-8 Roboty konstrukcyjne |
| x | M.11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE | x | x | x | x |
| x | M.11.01.01 | Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem | x | x | x | x |
| 43 |  | - wykonanie wykopów w gruncie wraz z umocnieniem i rozparciem oraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy, | m3 | 98,00 |  |  |
| 44 |  | - wykonanie wykopów w gruncie wraz z umocnieniem i rozparciem oraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy, | m3 | 24,00 |  |  |
| x | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem | x | x | x | x |
| 45 |  | - zasypanie wykopów i formowanie nasypów z gruntu sypkiego - wraz z zagęszczeniem do Is=1,00 i transportem z dokopu Wykonawcy | m3 | 311,00 |  |  |
| x | M.12.00.00 | ZBROJENIE | x | x | x | x |
| x | M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-II, A-III | x | x | x | x |
| x |  | - wykonanie oraz montaż zbrojenia elementów wiaduktu stalą klasy A-IIIN | x | x | x | x |
| 46 |  | - siatka z pretów o oczkach 10x10cmprzy srednicy pręta 10mm | kg | 1 402,00 |  |  |
| 47 |  | - ściany skrzydełek fi 12 do 25 mm | kg | 16 277,00 |  |  |
| 48 |  | - konstrukcja przejścia fi 12, do 25 mm | kg | 21 187,00 |  |  |
| 49 |  | - kapy chodnikowe fi 10, 12 mm | kg | 536,00 |  |  |
| 50 |  | - płyty przejściowe fi 10, 16, 20 mm | kg | 3 216,00 |  |  |
| 51 |  | - montaż kotew talerzowych do mocowania kap chodnikowych w deskowaniu kap (o masie 6,0 kg/szt. - razem 72 kg) | szt. | 12,00 |  |  |
| x | M.13.00.00 | BETON | x | x | x | x |
| x | M.13.01.03 | Beton podpór klasy C25/30 w elementach o grubości < 60 cm | x | x | x | x |
| 52 |  | - wykonanie elementów podpór (skrzydeł) z betonu klasyC25/30 w deskowaniu, | m3 | 73,70 |  |  |
| x | M.13.01.05. | Beton ustroju niosącego klasy C25/30 w elementach o grubości < 60 cm | x | x | x | x |
| 53 |  | - wykonanie konstrukcji przejścia z betonu klasy C25/30 w deskowaniu, | m3 | 94,90 |  |  |
| 54 |  | - wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy C25/30 w deskowaniu, | m3 | 4,90 |  |  |
| 55 |  | - wykonanie warstwy ochronnej izolacji grubości 5 cm z betonu klasy C25/30 w deskowaniu, | m3 | 6,00 |  |  |
| x | M.13.01.08. | Beton płyt przejściowych | x | x | x | x |
| 56 |  | - wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy C25/30 w deskowaniu | m3 | 18,40 |  |  |
| x | M.13.02.01. | Beton klasy poniżej C20/25 w deskowaniu | x | x | x | x |
| 57 |  | - wykonanie cokołu z betonu klasy C12/15 w deskowaniu | m3 | 16,50 |  |  |
| x | M.13.02.02. | Beton klasy poniżej C20/25 bez deskowania | x | x | x | x |
| 58 |  | - ułożenie i zagęszczenie warstwy z betonu klasy C12/15 pod fundamenty, | m3 | 39,00 |  |  |
| 59 |  | - wykonanie warstwy z betonu klasy C8/10 | m3 | 27,70 |  |  |
| x | M.13.02.03. | Beton niekonstrukcyjny klasy C20/25 | x | x | x | x |
| 60 |  | - wykonanie warstwy z betonu klasy C20/25 zbrojonej siatką stalową f 10 mm o oczkach 10×10 cm | m3 | 27,30 |  |  |
| x | M.15.00.00 | IZOLACJE | x | x | x | x |
| x | M.15.02.03 | Izolacja termozgrzewalna | x | x | x | x |
| 61 |  | - ułożenie izolacji poziomej (pod tunelem, na płycie dennej i na stropie) z materiałów hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem, | m2 | 349,60 |  |  |
| 62 |  | - wykonanie izolacji pionowej (ścian tunelu i skrzydeł) z materiałów hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem, | m2 | 137,40 |  |  |
| x | M.18.00.00 | URZĄDZENIA DYLATACYJNE | x | x | x | x |
| x | M.18.02.01. | Dylatacja - wypełnienie przerw | x | x | x | x |
| 63 |  | - ułożenie dylatacji z taśmy dylatacyjnej PCV | m | 18,00 |  |  |
| 64 |  | - zalanie szwu dylatacyjnego, elastyczną masą uszczelniającą | m | 18,00 |  |  |
| x | M.19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | x | x | x | x |
| x | M.19.01.01 | Krawężnik mostowy typ A | x | x | x | x |
| 65 |  | - ustawienie krawężnika kamiennego 20×20 cm (z osadzonymi prętami stalowymi f 16 mm - 2 szt./m) na ławie z zaprawy niskoskurczowej wraz z uszczelnieniem styku z nawierzchnią taśmą trwale plastyczną (18,4 m) | m | 13,20 |  |  |
| 66 |  | - uszczelnienie styku krawężnika kamiennego z gzymsem betonowym kitem poliuretanowym (szew dylatacyjny 20×40 mm) | m | 13,10 |  |  |
| x | M.19.01.02 | Bariery ochronne na obiektach mostowych | x | x | x | x |
| 67 |  | - montaż barier ochronnych typu sztywnego z porę-czą wraz z osadzeniem kotew (o masie jednostkowej 75,0 kg/m) - 750 kg - N1W1B | m | 10,00 |  |  |
| x | M.20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE | x | x | x | x |
| x | M.20.01.02. | Warstwa filtracyjna za przyczółkiem wraz z zabezpieczeniem | x | x | x | x |
| 68 |  | - wykonanie warstwy drenującej z geokompozytów i maty filtracyjnej - na ścianie przyczółka | m2 | 75,60 |  |  |
| x | M.20.01.03. | Drenaż pionowych ścian konstrukcji | x | x |  | x |
| 69 |  | - ułożenie rur HDPE średnicy f 150 mm obłożonej geowłókniną z pełnym drenem w obsypce z tłucznia - za ścianami przyczółków | m | 44,00 |  |  |
| x | M.20.01.05. | Umocnienie stożków przyczółków | x | x | x | x |
| 70 |  | - plantowanie (obrobieniem na czysto) powierzchni skarp | m2 | 72,00 |  |  |
| 71 |  | - umocnienie skarp kostką betonową grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 72,00 |  |  |
| 72 |  | - betonowanie podbudowy (C8/10) pod umocnienie skarp nasypu przy przepuście | m3 | 7,20 |  |  |
| 73 |  | - ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem wraz z wykonaniem wykopu | m | 10,80 |  |  |
| 74 |  | - wykonanie ławy betonowej C8/10 z oporem | m3 | 1,00 |  |  |
| 75 |  | - ustawienie obrzeży betonowych 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 37,60 |  |  |
| x | M.20.01.08. | Punkty pomiarowo-kontrolne | x | x | x | x |
| 76 |  | - montaż (założenie) reperów na konstrukcji mostu wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi | szt. | 12,00 |  |  |
| x | M.20.01.12 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu | x | x | x | x |
| 77 |  | - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych ustroju nośnego (sufitowych) | m2 | 51,00 |  |  |
| 78 |  | - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni ustroju nośnego (sufitowych) - materiałem sztywnym | m2 | 51,00 |  |  |
| 79 |  | - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych podpór (ścian i skrzydeł) | m2 | 116,00 |  |  |
| 80 |  | - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni podpór - materiałem elastycznym | m2 | 116,00 |  |  |
| 81 |  | - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych gzymsów wraz ze szpachlowaniem | m2 | 11,00 |  |  |
| 82 |  | - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów - materiałem elastycznym | m2 | 11,00 |  |  |
| Budowa przejścia dla zwierząt PZ-17 w km 4+250,06 |  |  |  | x |
| 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. x |
| x | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| x | D.01.01.01. | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | x | x | x | x |
| 83 |  | - roboty pomiarowe dla potrzeb budowy mostu w terenie równinnym | km | 0,05 |  |  |
| x | D.06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x |
| x | D.06.01.01. | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków | x | x | x | x |
| 84 |  | - ręczne plantowanie (obrobieniem na czysto) powierzchni skarp | m2 | 79,00 |  |  |
| 85 |  | - umocnienie skarp brukowcem grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 79,00 |  |  |
| 86 |  | - betonowanie podbudowy (C8/10) pod umocnienie skarp nasypu przy przepuście | m3 | 7,90 |  |  |
| 87 |  | - ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem wraz z wykonaniem wykopu | m | 6,40 |  |  |
| 88 |  | - wykonanie ławy betonowej C8/10 z oporem | m3 | 0,60 |  |  |
| 89 |  | - ustawienie obrzeży betonowych 8×30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 38,00 |  |  |
| x | M.11.00.00. | FUNDAMENTOWANIE | x | x | x | x |
| x | M. 11.01.01. | Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem | x | x | x | x |
| 90 |  | - wykonanie wykopów w gruncie wraz z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy | m3 | 80,00 |  |  |
| x | M.11.01.04 | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem | x | x | x | x |
| 91 |  | - formowanie nasypów z gruntu sypkiego - wraz z zagęszczeniem do Is=1,00 i transportem z dokopu Wykonawcy | m3 | 21,30 |  |  |
| 92 |  | - formowanie nasypów nad konstrukcją stalową przej-ścia (zasypka) z gruntu sypkiego - wraz z zagęszczeniem do Is=0,95÷0,98 i transportem z dokopu Wykonawcy | m3 | 456,00 |  |  |
| x | M.11.01.06. | Wzmacnianie posadowienia | x | x | x | x |
| 93 |  | - ułożenie podbudowy tłuczniowej średnia grubości 30 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym - z transportem materiału | m3 | 29,80 |  |  |
| 94 |  | - ułożenie warstwy fundamentu oraz podsypki zapierającej piaskowej 0-20 mm, o grubości warstwy 10 do 40 cm pod rurą wraz z zagęszczeniem do Is>0,98; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy | m3 | 30,00 |  |  |
| x | M.12.00.00 | ZBROJENIE | x | x | x | x |
| x | M.12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą klasy A-II, A-III | x | x | x | x |
| x |  | - wykonanie oraz montaż zbrojenia elementów obiektu stalą klasy A-IIIN | x | x | x | x |
| 95 |  | - f 10 mm - wieńce żelbetowe | kg | 70,00 |  |  |
| x | M.13.00.00 | BETON | x | x | x | x |
| x | M.13.01.01 | Beton fundamentów klasy C25/30 w deskowaniu | x | x | x | x |
| 96 |  | - wykonanie elementów kończących z betonu klasy C25/30 w deskowaniu | m3 | 6,40 |  |  |
| x | M.13.01.05. | Beton ustroju niosącego klasy C25/30 w elementach o grubości < 60 cm | x | x | x | x |
| 97 |  | - wykonanie zwieńczenia przepustu z betonu C25/30 w deskowaniu, | m3 | 1,00 |  |  |
| x | M.14.00.00. | KONSTRUKCJE STALOWE | x | x | x | x |
| x | M.14.01.10. | Konstrukcje stalowe przepustów drogowych | x | x | x | x |
| 98 |  | • montaż konstrukcji stalowej przepustu z blachy falistej z segmentów (konstrukcja wielopłaszczowa MP 200 typ WM6 - zabezpieczenie antykorozyjne cynkowanie B=3,23 m; H=2,15 m) - długość dołem | m | 17,68 |  |  |
| x | M.15.00.00 | IZOLACJE | x | x | x | x |
| x | M.15.01.03 | Izolacje bitumiczne wykonane na zimno | x | x | x | x |
| 99 |  | - wykonanie izolacji powierzchni odziemnych betonu wieńców - poprzez dwukrotne posmarowanie materiałem powłokowym (roztwór asfaltowy) do izolacji na zimno wraz z zagruntowaniem | m2 | 3,90 |  |  |
| x | M.20.00.00. | INNE ROBOTY MOSTOWE | x | x | x | x |
| x | M.20.01.08. | Punkty pomiarowo-kontrolne | x | x | x | x |
| 100 |  | - montaż (założenie) reperów na konstrukcji mostu wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi | szt. | 2,00 |  |  |
| x | M.20.01.12 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu | x | x | x | x |
| 101 |  | - oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych gzymsów | m2 | 6,80 |  |  |
| 102 |  | - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów wraz ze szpachlowaniem | m2 | 6,80 |  |  |
| x | M.20.03.08. | Wzmocnienie gruntu geotekstyliami (geowłókniną) | x | x | x | x |
| 103 |  | - ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 120 kN/m | m2 | 138,80 |  |  |
| 104 |  | - ułożenie geotkaniny o wytrzymałości 45 kN/m | m2 | 247,00 |  |  |
| 105 |  | - ułożenie 2 warstw geowłókniny polipropylenowej o masie 500 g/m2 | m2 | 66,00 |  |  |
| 106 |  | - ułożenie geomembrany PP lub HDPE o grubości minimum 1,0 mm | m2 | 66,00 |  |  |
| x |  | WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (suma poz. od 1 do 106) zł.: |  |

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………… zł

Podpisano:

..........................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

…………………………                                                                                                                                     (pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

BUDOWA OBWODNICY M.DREZDENKO - ETAP I (W CIAGU DRÓG WOJ. NR 158-160)

|  |  | BRANŻA SANITARNA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość Netto zł (kol. 5 x kol.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | Zlewnia 8 | x | x | x | x |
| x | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| x | D 02.01.01 45231100-6 | WYKONANIE WYKOPÓW CPV: Roboty w zakresie budowy rurociągów | x | x | x | x |
| 1 |  | Wykopy z transportem na składowisko Wykonawcy | m3 | 941,00 |  |  |
| 2 |  | Szalowanie wykopów wraz z rozbiórką | m2 | 1 700,00 |  |  |
| x | D 03.02.01 | KANALIZACJA DESZCZOWA | x | x | x | x |
| x | D 03.02.01.10 i D 03.02.01.20 45231100-6 | KANALIZACJA DESZCZOWA, KOLEKTORY Z RUR PVC oraz OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ CPV: Roboty w zakresie budowy rurociągów | x | x | x | x |
| 3 |  | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały - grubość podłoża 15 cm | m3 | 94,00 |  |  |
| 4 |  | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o śred. 200mm, SN 8 Lite | m | 286,00 |  |  |
| 5 |  | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o śred. 250mm, SN 8 Lite | m | 98,00 |  |  |
| 6 |  | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o śred.315 mm SN 8 Lite | m | 85,60 |  |  |
| 7 |  | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o śred. 400mm SN 8 Lite | m | 100,60 |  |  |
| 8 |  | Obsypka z materiałów sypkich kanałów - grubość 30cm | m3 | 313,00 |  |  |
| 9 |  | Studzienki -wpusty deszczowe o średnicy 500 mm z kratą jezdniową D 400 na zawiasie | szt. | 15,00 |  |  |
| 10 |  | Studzienki -wpusty deszczowe o średnicy 500 mm z kratą krawężnikowo-jezdniową C 250 | szt | 12,00 |  |  |
| 11 |  | Studnia z kręgów betonowych prefabrykowanych z betonu C35/45, zbrojone ośrednicy 1000mm łączone na uszczelki ,zwieńczone zwężką 1000/600 mm, z przejściami szczelnymi i stopniami złazowymi żeliwnymi oraz włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy D400. | studnia | 20,00 |  |  |
| 12 |  | Separator koalescencyjny o przepływie 15/150 zintegrowany z osadnikiem i by-passem | kpl. | 1,00 |  |  |
| 13 |  | Konstrukcja pod separator - płyta z betonu C8/10 (10cm) | m3 | 0,60 |  |  |
| 14 |  | Podłoża z mat. Sypkich pod separator - 5 cm | m3 | 0,30 |  |  |
| 15 |  | Wykonanie wylotu do odbiornika zgodnie z KPED tab.2.16 wraz z klapą zwrotną PEHD skośna dn 400mm | kpl. | 1,00 |  |  |
| 16 |  | Próba szczelności kanałów rurowych /dla odc równego odl między studzienkami/ | próba | 20,00 |  |  |
| 17 |  | Zasypywanie wykopów gruntem dowiezionym ze składowiska Wykonawcy z zagęszczeniem mechanicznym | m3 | 941,00 |  |  |
| x | Zlewnia 9 | x | x | x | x |
| x | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| x | D 02.01.01 45231100-6 | WYKONANIE WYKOPÓW CPV: Roboty w zakresie budowy rurociągów | x | x | x | x |
| 18 |  | Wykopy z transportem na składowisko Wykonawcy | m3 | 437,00 |  |  |
| 19 |  | Szalowanie wykopów wraz z rozbiórką | m2 | 651,00 |  |  |
| x | D 03.02.01 | KANALIZACJA DESZCZOWA | x | x | x | x |
| x | D 03.02.01.10 i D 03.02.01.20 45231100-6 | KANALIZACJA DESZCZOWA, KOLEKTORY Z RUR PVC oraz OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ CPV: Roboty w zakresie budowy rurociągów | x | x | x | x |
| 20 |  | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały - grubość podłoża 15 cm | m3 | 33,00 |  |  |
| 21 |  | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o śred. 200mm, SN 8 Lite | m | 179,00 |  |  |
| 22 |  | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o śred. 250mm, SN 8 Lite | m | 38,00 |  |  |
| 23 |  | Obsypka z materiałów sypkich kanałów - grubość 30cm | m3 | 103,00 |  |  |
| 24 |  | Studzienki -wpusty deszczowe o średnicy 500 mm z kratą jezdniową D 400 na zawiasie | szt | 7,00 |  |  |
| 25 |  | Studnia z kręgów betonowych prefabrykowanych z betonu C35/45, zbrojone ośrednicy 1000mm łączone na uszczelki ,zwieńczone zwężką 1000/600 mm, z przejściami szczelnymi i stopniami złazowymi żeliwnymi oraz włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy D400. | studnia | 9,00 |  |  |
| 26 |  | Separator koalescencyjny o przepływie 6/60 zintegrowany z osadnikiem i by-passem | szt | 1,00 |  |  |
| 27 |  | Konstrukcja pod separator - płyta z betonu C8/10 (10cm) | m3 | 0,60 |  |  |
| 28 |  | Podłoża z mat. Sypkich pod separator - 5 cm | m3 | 0,30 |  |  |
| 29 |  | Wykonanie wylotu do odbiornika zgodnie z KPED tab.2.16 wraz z klapą zwrotną PEHD skośna dn 250 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 30 |  | Próba szczelności kanałów rurowych /dla odc równego odl między studzienkami/ | próba | 9,00 |  |  |
| 31 |  | Zasypywanie wykopów gruntem dowiezionym ze składowiska Wykonawcy z zagęszczeniem mechanicznym | m3 | 437,00 |  |  |
| x | Zlewnia 10 | x | x | x | x |
| x | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| x | D 02.01.01 45231100-6 | WYKONANIE WYKOPÓW CPV: Roboty w zakresie budowy rurociągów | x | x | x | x |
| 32 |  | Wykopy z transportem na składowisko Wykonawcy | m3 | 710,00 |  |  |
| 33 |  | Szalowanie wykopów wraz z rozbiórką | m2 | 1 051,00 |  |  |
| x | D 03.02.01 | KANALIZACJA DESZCZOWA | x | x | x | x |
| x | D 03.02.01.10 i D 03.02.01.20 45231100-6 | KANALIZACJA DESZCZOWA, KOLEKTORY Z RUR PVC oraz OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNEJ CPV: Roboty w zakresie budowy rurociągów | x | x | x | x |
| 34 |  | Podłoża z materiałów sypkich pod kanały - grubość podłoża 15 cm | m3 | 62,00 |  |  |
| 35 |  | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o śred. 200mm, SN 8 Lite | m | 211,90 |  |  |
| 36 |  | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o śred. 250mm, SN 8 Lite | m | 51,90 |  |  |
| 37 |  | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o śred.315 mm SN 8 Lite | m | 30,30 |  |  |
| 38 |  | Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PVC o śred. 400mm SN 8 Lite | m | 55,90 |  |  |
| 39 |  | Obsypka z materiałów sypkich kanałów - grubość 30cm | m3 | 195,00 |  |  |
| 40 |  | Studzienki -wpusty deszczowe o średnicy 500 mm z kratą jezdniową D 400 na zawiasie | szt. | 7,00 |  |  |
| 41 |  | Studzienki -wpusty deszczowe o średnicy 500 mm z kratą krawężnikowo-jezdniową C 250 | szt | 8,00 |  |  |
| 42 |  | Studnia z kręgów betonowych prefabrykowanych z betonu C35/45, zbrojone ośrednicy 1000mm łączone na uszczelki ,zwieńczone zwężką 1000/600 mm, z przejściami szczelnymi i stopniami złazowymi żeliwnymi oraz włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy D400. | studnia | 13,00 |  |  |
| 43 |  | Separator koalescencyjny o przepływie 15/150 zintegrowany z osadnikiem i by-passem | szt | 1,00 |  |  |
| 44 |  | Konstrukcja pod separator - płyta z betonu B-10 (10cm) | m3 | 0,60 |  |  |
| 45 |  | Podłoża z mat. Sypkich pod separator - 5 cm | m3 | 0,30 |  |  |
| 46 |  | Wykonanie wylotu do odbiornika zgodnie z KPED tab.2.16 wraz z klapą zwrotną PEHD skośna dn 400mm | szt | 1,00 |  |  |
| 47 |  | Próba szczelności kanałów rurowych /dla odc równego odl między studzienkami/ | próba | 12,00 |  |  |
| 48 |  | Zasypywanie wykopów gruntem dowiezionym ze składowiska Wykonawcy z zagęszczeniem mechanicznym | m3 | 710,00 |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (SUMA POZ. 1-48) W ZŁ |  |  |

Słownie wartość netto:  …………………………………………………………………………………………………  zł

Podpisano:

..............................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis

…………………………                                                                                                                                     (pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

BUDOWA OBWODNICY M.DREZDENKO - ETAP I (W CIAGU DRÓG WOJ. NR 158-160)

| D. BRANŻA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE ROND |
| --- |
| Lp. | NR SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość Netto zł (kol. 5 x kol.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | 45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych | x | x | x | x |
| x | D.07.07.01 | Rondo nr 2 zasilanie z linii napowietrznej 0,4kV i oświetlenie obwodnicy w km 3+484 - 3+770 oświetlenie dróg dojazdowych: droga wojewódzka nr 158, kier. Gorzów Wlkp. w km 0+000 - 0+158 droga wojewódzka nr 158, kier. Drezdenko w km 0+000 - 0+256 |
| 1 |  | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 187,00 |  |  |
| 2 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 1 170,00 |  |  |
| 3 |  | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 140,00 |  |  |
| 4 |  | Zagęszczanie wykopu z gruntu spoistego ubijakami mechanicznymi | m3 | 140,00 |  |  |
| 5 |  | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - wywiezienie nadmiaru ziemi | m3 | 47,00 |  |  |
| 6 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury DVK 75 AROT | m | 60,00 |  |  |
| 7 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury SRS 75 AROT | m | 23,00 |  |  |
| 8 |  | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod jezdnią - rury SRS 75 "Arot" | m | 28,00 |  |  |
| 9 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury KR-50 AROT (osłona kabla w słupie) | m | 22,00 |  |  |
| 10 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKyYżo 4x35mm2 | m | 585,00 |  |  |
| 11 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych oraz w słupach i szafce - kabel YAKyYżo 4x35mm2 | m | 175,00 |  |  |
| 12 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych | m | 3,00 |  |  |
| 13 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych | m | 8,00 |  |  |
| 14 |  | Zabezpieczenie podziemnej części słupów - fundamentów | m2 | 44,00 |  |  |
| 15 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup stalowy stożkowy ośmiokątny ocynk., wys. 9m z fundamentem B-160 | szt, | 22,00 |  |  |
| 16 |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | szt, | 22,00 |  |  |
| 17 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl,przew, | 22,00 |  |  |
| 18 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt, | 22,00 |  |  |
| 19 |  | Tablica bezpiecznikowa wnękowa TB-1, II kl. ochr. | szt, | 22,00 |  |  |
| 20 |  | Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5-19 cm - przez analogię malowanie tła pod opisy słupów | szt, | 22,00 |  |  |
| 21 |  | Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 2-5 cm | szt, | 220,00 |  |  |
| 22 |  | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - szafka oświetleniowa SO2, obudowa II kl. ochr. - złącze kablowo-pomiarowe ZKP2, obudowa w II kl. ochr. | szt, | 2,00 |  |  |
| 23 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt, | 48,00 |  |  |
| 24 |  | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt,żył | 88,00 |  |  |
| 25 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie - uziemienie SO | m | 3,00 |  |  |
| 26 |  | Układanie uziomów w rowach kablowych - uziemienie słupow i szafki SO | m | 30,00 |  |  |
| 27 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie - uziemienia słupów | m | 18,00 |  |  |
| 28 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc, | 24,00 |  |  |
| 29 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób, | 4,00 |  |  |
| 30 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt, | 7,00 |  |  |
| x | D.07.07.01 | Rondo nr 3 zasilanie z linii napowietrznej 15kV wraz z budową stacji transformatorowej słupowej 15kV/0,4kV i oświetlenie obwodnicy w km 4+220 - 4+507 oświetlenie dróg dojazdowych: droga wojewódzka nr 160, relacji: Międzychód - Drezdenko w km 0+000 - 0+207 |
| 31 |  | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 12.0 m - wykop pod stację słupową | stanow, | 1,00 |  |  |
| 32 |  | Montaż stacji transformatorowych STN 23-20/25/II z elementów na żerdziach wirowanych pojedynczych | stac, | 1,00 |  |  |
| 33 |  | Montaż izolatorów trzpieniowych na słupach i stacji transformatorowej | szt, | 3,00 |  |  |
| 34 |  | Montaż ograniczników przepięć ASM-18 na słupach stacji transformatorowej | kpl, | 1,00 |  |  |
| 35 |  | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - szafa pomiarowa SP-1 | szt, | 1,00 |  |  |
| 36 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - na stacji | m | 24,00 |  |  |
| 37 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m - od stacji do SP | m | 6,00 |  |  |
| 38 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt, | 8,00 |  |  |
| 39 |  | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; | m | 14,00 |  |  |
| 40 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych | m | 24,00 |  |  |
| 41 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt, | 1,00 |  |  |
| 42 |  | Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO na słupach i stacji transformatorowej | szt, | 6,00 |  |  |
| 43 |  | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35 mm2 linii napowietrznej | km/3 przew, | 0,02 |  |  |
| 44 |  | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 195,00 |  |  |
| 45 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 1 220,00 |  |  |
| 46 |  | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 147,00 |  |  |
| 47 |  | Zagęszczanie wykopu z gruntu spoistego ubijakami mechanicznymi | m3 | 147,00 |  |  |
| 48 |  | Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - wywiezienie nadmiaru ziemi wraz z utylizacja na składowisko wykonawcy | m3 | 48,00 |  |  |
| 49 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury DVK 75 AROT | m | 59,00 |  |  |
| 50 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury SRS 75 "Arot" | m | 32,00 |  |  |
| 51 |  | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod jezdnią - rury SRS 75 "Arot" | m | 27,00 |  |  |
| 52 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rury KR-50 AROT (osłona kabla w słupie) | m | 21,00 |  |  |
| 53 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKyYżo 4x35mm2 | m | 610,00 |  |  |
| 54 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych oraz w słupach i szafce - kabel YAKyYżo 4x35mm2 | m | 170,00 |  |  |
| 55 |  | Zabezpieczenie podziemnej części słupów - fundamentów | m2 | 42,00 |  |  |
| 56 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup stalowy stożkowy ośmiokątny ocynk., wys. 9m z fundamentem B-160 | szt, | 21,00 |  |  |
| 57 |  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | szt, | 21,00 |  |  |
| 58 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl,przew, | 21,00 |  |  |
| 59 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt, | 21,00 |  |  |
| 60 |  | Tablica bezpiecznikowa wnękowa TB-1, II kl. ochr. | szt, | 21,00 |  |  |
| 61 |  | Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5-19 cm - przez analogię malowanie tła pod opisy słupów | szt, | 21,00 |  |  |
| 62 |  | Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 2-5 cm | szt, | 210,00 |  |  |
| 63 |  | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - szafka oświetleniowa SO3, obudowa II kl. ochr. | szt, | 1,00 |  |  |
| 64 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt, | 44,00 |  |  |
| 65 |  | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt,żył | 84,00 |  |  |
| 66 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie - uziemienie SO | m | 3,00 |  |  |
| 67 |  | Układanie uziomów w rowach kablowych - uziemienie słupów i szafki SO | m | 30,00 |  |  |
| 68 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie - uziemienia słupów | m | 18,00 |  |  |
| 69 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc, | 23,00 |  |  |
| 70 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób, | 4,00 |  |  |
| 71 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt, | 6,00 |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (SUMA POZ. 1 -71) W ZŁ |  |

Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………………………………  zł

Podpisano:

.......................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela                                                                                                                                                                                     								             lub imienna pieczątka + podpis)

…………………………                                                                                                                                     (pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

BUDOWA OBWODNICY M.DREZDENKO - ETAP I (W CIAGU DRÓG WOJ. NR 158-160)

| E. BRANZA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE NAPOWIETRZNE |
| --- |
| Lp. | NR SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość Netto zł (kol. 5 x kol.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | 45232210-7 | Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych | x | x | x | x |
| x | D.01.03.01 | Kolizja - rondo nr 2, km 3+538 Przebudowa linii napowietrznej 0,4kV | x | x | x | x |
| 1 |  | Zabezpieczenie podziemnej częci słupów | m2 | 16,00 |  |  |
| 2 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długoci do 10.5 m - słup K-10,5/12 | słup | 2,00 |  |  |
| 3 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy | szt. | 8,00 |  |  |
| 4 |  | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm2 linii napowietrznej nn - zwolnienie naciągu i ponowny montaż przewodów | km/1 przew | 2,00 |  |  |
| 5 |  | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 6,00 |  |  |
| 6 |  | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie | m | 20,00 |  |  |
| 7 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie | m | 18,00 |  |  |
| 8 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 2,00 |  |  |
| 9 |  | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami oraz zwrot materiału z demontażu do Rejonu Dystrybucji Międzychód | szt | 1,00 |  |  |
| 10 |  | Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym oraz zwrot materiału z demontażu do Rejonu Dystrybucji Międzychód | szt | 4,00 |  |  |
| 11 |  | Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 oraz zwrot materiału z demontażu do Rejonu Dystrybucji Międzychód | km | 0,11 |  |  |
| x | D.01.03.01 | Kolizja - rondo nr 3, km 4+243 Przebudowa linii napowietrznej 15kV | x | x | x | x |
| 12 |  | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 15.0 m | stanow. | 2,00 |  |  |
| 13 |  | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 16,00 |  |  |
| 14 |  | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 15.0 m - słup O4-15 wg LSN 35, t.I | słup | 1,00 |  |  |
| 15 |  | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 15.0 m - słup ROKo2-15 wg LSN 35, t. I | słup | 1,00 |  |  |
| 16 |  | Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej | szt. | 6,00 |  |  |
| 17 |  | Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO na słupach i stacji transformatorowej | szt. | 6,00 |  |  |
| 18 |  | Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO2 na słupach i stacji transformatorowej | szt. | 6,00 |  |  |
| 19 |  | Montaż układów odłąznikowych OUN/III | szt. | 1,00 |  |  |
| 20 |  | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35 mm2 linii napowietrznej | km/3 przew. | 0,04 |  |  |
| 21 |  | Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35 mm2 linii napowietrznej - zwolnienie naciągu i ponowny montaż przewodów | km/3 przew. | 1,00 |  |  |
| 22 |  | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie | m | 20,00 |  |  |
| 23 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie | m | 24,00 |  |  |
| 24 |  | Badanie zagroż.porażeniow.w zakr.pom.rezyst.uziem.i nap.razen.w rozdz.napow.do 110 kV o pow.do 0.2 ha - przez analogię pomiar napięcia rażeniowego dotykowego | kpl. | 2,00 |  |  |
| 25 |  | Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 35 mm2 na słupach żelbetowych oraz zwrot materiału z demontażu do Rejonu Dystrybucji Międzychód | km/3 przew. | 0,09 |  |  |
| 26 |  | Demontaż izolatorów stojących na słupach leżących | szt. | 3,00 |  |  |
| 27 |  | Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie ŻN dł. 12 m oraz zwrot materiału z demontażu do Rejonu Dystrybucji Międzychód | szt. | 1,00 |  |  |
| 28 |  | Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych pojedyńczych oraz zwrot materiału z demontażu do Rejonu Dystrybucji Międzychód | szt. | 1,00 |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (SUMA POZ. 1 -28) W ZŁ |  |

Słownie wartość netto:  …………………………………………………………………………………………………. zł

Podpisano:

...................................................................                                                                                                                                                                      								(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela                                                                                                                                                                                      									lub imienna pieczątka + podpis)

…………………………                                                                                                                                     (pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

BUDOWA OBWODNICY M.DREZDENKO - ETAP I (W CIAGU DRÓG WOJ. NR 158-160)

| F. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - USUNIĘCIE KOLIZJI |
| --- |
| Lp. | NR SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość Netto zł (kol. 5 x kol.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | 45232300-5 | Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych | x | x | x | x |
| x | D.01.03.04 | KOLIZJA T-2 TELEKOMUNIKACJA TP SA | x | x | x | x |
| 1 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4·m, , głębokość rowu do 1.0·m | m | 65,00 |  |  |
| 2 |  | Przekładanie kabla OKA 81003 wraz z kablem lokalizacyjnym | m | 62,50 |  |  |
| 3 |  | Układanie rur ochronnych w wykopie, rura A 120 PS | m | 46,00 |  |  |
| 4 |  | Zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, , głębokość rowu do 1.0·m | m | 65,00 |  |  |
| 5 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 1,00 |  |  |
| 6 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód | odcinek | 23,00 |  |  |
| x | D.01.03.04 | KOLIZJA T-3 TELEKOMUNIKACJA SA | x | x | x | x |
| 7 |  | Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, wspornik końcowy | szt | 4,00 |  |  |
| 8 |  | Montaż i ustawienie słupów kablowych drewnianych pojedynczych ze szczudłem żelbetowym, belkami ustojowymi i podporą odporową w szczudle żelbetowym i belką ustojową, słup 7·m, | szt | 2,00 |  |  |
| 9 |  | Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną, kabel do Fi·15·mm | m | 12,00 |  |  |
| 10 |  | Montaż i ustawienie podpór ze szczudłami żelbetowymi długość podpory 6·m, | szt | 2,00 |  |  |
| 11 |  | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, głębokość 3·m | szt | 2,00 |  |  |
| 12 |  | Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej | szt | 2,00 |  |  |
| 13 |  | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, , przepust rurą hdpe 125 | m | 20,00 |  |  |
| 14 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW - układanie rury osłonowej HDPE 125 | m | 54,00 |  |  |
| 15 |  | Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny 5x4x0.8 | m | 72,00 |  |  |
| 16 |  | Montaż skrzynki słupowej | szt | 2,00 |  |  |
| 17 |  | Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków | szt | 2,00 |  |  |
| 18 |  | Montaż ochronnika krosowego,- ZABEZPIECZENIA | szt | 20,00 |  |  |
| 19 |  | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 1,00 |  |  |
| 20 |  | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 1,00 |  |  |
| 21 |  | Pomiar tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 | odcinek | 1,00 |  |  |
| WARTOŚĆ ROBÓT NETTO (SUMA POZ. 1 -21) W ZŁ |  |

Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………………………………..  zł

Podpisano:

....................................................................                                                                                                                                            (czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela                                                                                                                                                                                	lub imienna pieczątka + podpis)

..............................................

Pieczęć Wykonawcy

| ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW |
| --- |
| Budowa obwodnicy m. Drezdenko - etap i (w ciagu dróg woj. nr 158-160) |
| Oznaczenie elementu | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto zł |
| 1 | 2 | 3 |
| A | BRANŻA DROGOWA |  |
| B | BRANŻA MOSTOWA |  |
| C | BRANŻA SANITARNA - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |  |
| D | BRANŻA ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE ROND |  |
| E | BRANŻA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE NAPOWIETRZNE |  |
| F | BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - USUNIĘCIE KOLIZJI |  |
| RAZEM (A+B+C+D+E+F): |  |
| podatek VAT 23% |  |
| Wartość robót (brutto) zł.: |  |

Słownie wartość brutto:  ………………………………………………………………………............................................... zł

Podpisano:

................................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)